| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΜΠΛΕ ΚΑΔΩΝ)ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ Γ.Ε. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ |
| --- | --- | --- |

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 9/1-3-2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	1

2.	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ  	1

3.	ΘΕΣΗ

4.	ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

5.	ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΒΑΡΔΙΕΣ ………………………………………………………………………

6.	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΑΝΑΚΥΤΚΛΩΣΗΣ (ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ)………………..8

7.     ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                   ………………………………………………………………………………………………….6

8.     ΓΕΝΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ

ΜΟΝΑΔΑΣ …………………………………………………………….........................7

9.     ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

(ΜΠΛΕ  ΚΑΔΟΙ)…………………………………………………………………………8

# ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το αντικείμενο  , που θα συσταθεί με τη σύμβαση, είναι η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΜΠΛΕ  ΚΑΔΩΝ) ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  1Ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ στα  όρια  ευθύνης  του Συνδέσμου.

Συγκεκριμένα  ο σύνδεσμος έχει  αναπτύξει από τον Μάρτιο του 2009  ένα  δίκτυο μπλε  κάδων  (ανακύκλωση  συσκευασιών , 633   σε  αριθμό) σε  συνεργασία  με την   Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. στους Δήμους  Ναυπακτίας  –Δωρίδας (πρώην Δήμους Ευπαλίου-Βαρδουσίων-Τολοφώνας) - Θέρμου  . Επίσης  διαθέτει  για την  αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών  δύο ειδικά οχήματα .

Με την παρούσα  σύμβαση ο ανάδοχος  θα  διαθέσει το  κατάλληλο προσωπικό για την  αποκομιδή των απορριμμάτων  και  θα οργανώσει την υπηρεσία της αποκομιδής  με λειτουργία σταθμού  μεταφόρτωσης ( κυρίως  για το  διάστημα που  δεν  θα λειτουργεί το ΚΔΑΥ)   και της  μεταφορά των απορριμμάτων στο Κ Δ Α Υ Πάτρας.

# ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ

Ο Φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων  ευρύτερης περιοxής  Ναυπακτίας – Θερμού – Δωρίδας- είναι ο «Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας ».

Σκοποί του Συνδέσμου είναι:

- Η εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών (κυρίως μελέτη ολοκληρωμένου σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας, μελέτη προέγκρισης χωροθέτησης, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κλπ) για την κατασκευή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης  στερεών αποβλήτων.

- Η καθημερινή λειτουργία και παρακολούθηση του Χ.Υ.Τ.Α.

- Η εκτέλεση όλων των έργων υποδομής που απαιτούνται για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων και η συντήρηση τους.

- Η προμήθεια μηχανημάτων και υλικών για την παροχή υπηρεσιών που άπτονται των σκοπών του.

- Η διαχείριση και λειτουργία του συστήματος συλλογής και μεταφοράς (ενδοδημοτικά) των απορριμμάτων των μελών του Συνδέσμου μετά από σχετική ανάθεση εκ μέρους των Ο.Τ.Α. προς το Σύνδεσμο.

- Η αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση του τοπίου των περιοχών απόρριψης.

- Η προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και του υδροφόρου ορίζοντα.

- Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός δράσεων και ενεργειών που θα συμβάλλουν στο βέλτιστο αποτέλεσμα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

- Η προστασία του περιβάλλοντος και η συμβολή του στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.

- Η αξιοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

- Η υλοποίηση και διαχείριση εφαρμογών και επενδύσεων συναφών με τους σκοπούς του Συνδέσμου.

- Η υλοποίηση δραστηριοτήτων που ανατίθενται στον Σύνδεσμο από τα Μέλη του ή από άλλους Δημόσιους, Κοινοτικούς ή Ιδιωτικούς φορείς που εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

- Η ανάληψη οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας σχετικά με την διαχείριση των απορριμμάτων και το περιβάλλον.

Έδρα του Συνδέσμου είναι η Ναύπακτος (Ιλ. Τζαβελλα 37)  του Δήμου Ναυπάκτιας του Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

Η χρονική διάρκεια του Συνδέσμου είναι αόριστη.

Το νομικό πρόσωπο του Συνδέσμου διοικείται – σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις – από το Διοικητικό Συμβούλιο.

# Περιοχή λειτουργίας

Το  σύστημα  ανακύκλωσης των μπλε  κάδων που  έχει  αναπτυχθεί από τον  σύνδεσμο , σε συνεργασία με την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. μετά την από 22-5-2008  σύμβαση συνεργασίας ανακύκλωσης  συσκευών , καλύπτει όλους  του δήμους που  μετέχουν σε αυτόν.

Έτσι  η  παρούσα  σύμβαση καλύπτει όλο τον  χώρο ευθύνης  του Συνδέσμου .

Το συγκεκριμένο  το σύστημα  έχει ξεκινήσει την λειτουργία του από  Μάρτιο του 2009.

Μετά την υπογραφή της  σύμβασης 22-5-2008  , ξεκίνησε η καταγραφή των στοιχείων για  κάθε  δήμο ,  και σχεδιάστηκε η  διασπορά των κάδων   βάση πληθυσμού και  οδικού δικτύου.

Στην συνέχεια ολοκληρώθηκε  η αποδοχή της δωρεάς  των  δύο απορριμματοφόρων – η έκδοση αδειών  κυκλοφορίας – ασφάλεια  και πινακίδες αυτοκινήτων.

Ακολούθησε η συναρμολόγηση  και η τοποθέτηση των κάδων σε κάθε δήμο  :

Ταυτόχρονα  υλοποιήθηκε  πρόγραμμα ενημέρωσης  και  ευαισθητοποίησης  των πολιτών με

- Διανομή τσάντας  και   έντυπου  υλικού  σε   κάθε   νοικοκυριό .

- Με  προβολή τηλεοπτικών  και  ραδιοφωνικών σποτ σε τοπικά  μέσα ενημέρωσης.

- Με  αναφορές – διαφημίσεις και  διανομή ενθέτου  διαφημιστικού υλικού  ανακύκλωσης .

- Με λειτουργία  γραφείου ενημέρωσης  και πληροφόρησης  πολιτών.

- Με ειδικά  διαμορφωμένα στανλ  σε κεντρικά σημεία των Δήμων.

Τελικά στις  15-3-2009  ξεκίνησε  η  συλλογή των απορριμμάτων από Δήμο Ναυπάκτου  και επεκτάθηκε σε όλους του Δήμους.  Επίσης  16-3-2009 μεταφέρθηκε στο Κ Δ Α Υ   Πάτρας  τα  πρώτα    υλικά   ανακύκλωσης.

Σήμερα  στους  Δήμους  είναι τοποθετημένοι στις υφιστάμενες Θέσεις Διασποράς συνολικά   1046  κάδοι   και  συγκεκριμένα

- Στον Δήμο Ναυπακτίας υπάρχουν συνολικά τοποθετημένοι στις υφιστάμενες Θέσεις Διασποράς 582 Μπλε κάδοι Ανακύκλωσης.

- Στον Δήμο Δωρίδος υπάρχουν συνολικά τοποθετημένοι στις υφιστάμενες Θέσεις Διασποράς 335 Μπλε κάδοι Ανακύκλωσης.

- Στον Δήμο Θέρμου υπάρχουν συνολικά τοποθετημένοι στις υφιστάμενες Θέσεις Διασποράς 129 Μπλε Κάδοι Ανακύκλωσης.

- Ποσότητες απορριμμάτων

Μέχρι  σήμερα  η  ποσότητα των ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέχθηκαν  από το συγκεκριμένο σύστημα  φτάνει   τις  6.000  τόνους   και  αντιπροσωπεύει   το

9,7% των  απορριμμάτων   που συλλέγονται από την περιοχή ευθύνης του συνδέσμου.

Η  δυναμικότητα  του συστήματος  με την προοπτική της  τοποθέτησης  επιπλέον κάδων    θα  πρέπει   να  αγγίξει το 12%  των απορριμμάτων που πηγαίνουν στα ΧΥΤΑ.

## Δρομολόγια - Βάρδιες.

Η Συλλογή  των απορριμμάτων  γίνεται  καθημερινά σε μια   βάρδια με δύο συνεργία (κάθε  απορριμματοφόρο το δικό του συνεργείο) .

Το προσωπικό κάθε  συνεργείου  αποτελείται  από έναν οδηγό – και δύο εργάτες  καθαριότητας .  Η  αποκομιδή  ξεκινά  στις 3:00 και  ολοκληρώνεται  στις 8:00 με δυνατότητα προσαρμογής βάρδιας του ενός   συνεργείου που θα   ξεκινά στις 14:30 και ολοκληρώνεται στις 16:30.

Το ανωτέρω ωράριο δύναται να ρυθμίζεται διαφορετικά – με απόφαση του Φορέα λειτουργίας   – ανάλογα με τις εποχιακές διακυμάνσεις των απορριμμάτων, έκτακτα περιστατικά κλπ.

(ακολουθεί το πρόγραμμα που  ισχύει  σήμερα  και  δεν  μπορεί  σε  καμία  περίπτωση  να  υλοποιείται  από τον ανάδοχο με  διαφορετική  συχνότητα  δρομολογίων )

| ΔΗΜΟΙ |  | ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ |  | ΩΡΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δήμος Ναυπακτίας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Δημοτική Ενότητα Αντιρρίου Τοπικές Κοινότητες: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Αντιρρίου - Μακύνειας - Ρίζα - Μολυκρείου - Άνω Πλατανίτης - Πλατανίτης |  | Τρίτη-Πέμπτη-Σάββατο Κάθε 4 ημέρες(Τρίτη-Σάββατο-Πέμπτη) Κάθε 4 ημέρες(Τρίτη-Σάββατο-Πέμπτη) Κάθε 4 ημέρες(Τρίτη-Σάββατο-Πέμπτη) Κάθε 4 ημέρες(Τρίτη-Σάββατο-Πέμπτη) Κάθε 4 ημέρες(Τρίτη-Σάββατο-Πέμπτη) |  | 05:00-07:00 05:00-07:00 05:00-07:00 05:00-07:00 05:00-07:00 05:00-07:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Δημοτική Ενότητα Ναυπάκτου Τοπικές Κοινότητες: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Κάτω Αφροξυλιά - Βελβίνας Μπανιά - Δάφνη Κάτω Δάφνη - Λυγιάς - Κάτω Μαμουλάδας - Ξηροπηγάδου - Πιτσιναίϊκων - Σκάλας - Πόρος |  | Κάθε Πέμπτη Κάθε Πέμπτη Κάθε Πέμπτη Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή Κάθε Τετάρτη Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή Κάθε Πέμπτη Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή Κάθε Πέμπτη Κάθε Τετάρτη Κάθε Σάββατο |  | 03:00-04:00 03:00-04:00 03:00-04:00 05:00-07:00 05:00-07:00 05:00-07:00 03:00-04:00 03:00-04:00 03:00-04:00 05:00-07:00 03:00-05:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Τοπική Κοινότητα Ναυπάκτου |  | Δευτέρα έως Σάββατο |  | 03:00-05:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Δημοτική Ενότητα Αποδοτίας Τοπικές Κοινότητες: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Άνω Χώρας - Ελατούς - Κάτω Χώρας - Κρυονερίων - Λιμνίτσης - Τερψιθέας |  | Κάθε 21 ημέρες (Πέμπτη) Κάθε 21 ημέρες (Πέμπτη) Κάθε 21 ημέρες (Πέμπτη) Κάθε 21 ημέρες (Πέμπτη) Κάθε 21 ημέρες (Πέμπτη) Κάθε 21 ημέρες (Πέμπτη) |  | 04:00-05:00 03:00-04:00 04:00-05:00 05:00-06:00 03:00-04:00 03:00-04:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Δημοτική Ενότητα Πλατάνου Τοπικές Κοινότητες: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Αγ. Δημήτριος - Αράχωβα - Κλεπάς - Νεοχωρίου - Περδικόβρυσης - Πλατάνου - Χάνι Λιόλιου |  | Κάθε 21 ημέρες (Πέμπτη) Κάθε 21 ημέρες (Πέμπτη) Κάθε 21 ημέρες (Πέμπτη) Κάθε 21 ημέρες (Πέμπτη) Κάθε 21 ημέρες (Πέμπτη) Κάθε 21 ημέρες (Πέμπτη) Κάθε 21 ημέρες (Πέμπτη) |  | 06:00-07:00 06:00-07:00 06:00-07:00 06:00-07:00 05:00-06:00 07:00-08:00 07:00-08:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Δημοτική Ενότητα Πυλλήνης Τοπικές Κοινότητες: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Δορβιτσιάς - Παλαιοπύργου - Περιβόλια - Ποκίστα - Σίμου |  | Κάθε 21 ημέρες (Πέμπτη) Κάθε 21 ημέρες (Πέμπτη) Κάθε 21 ημέρες (Πέμπτη) Κάθε 21 ημέρες (Πέμπτη) Κάθε 21 ημέρες (Πέμπτη) |  | 08:00-09:00 09:00-10:00 09:00-10:00 08:00-09:00 08:00-09:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Δήμος Θέρμου |  | Τρίτη και Παρασκευή |  | Τρίτη (05:00-07:00) Παρασκευή (14:00-15:00) |  |  |  |  |  |  |  |
| Τοπικές Κοινότητες: - Θέρμου - Αβαρίκος - Αγία Σοφία - Πουρνάρα - Ανάλυψις - Κόφτρα - Παλιουριά - Δουναιίκα - Καλόυδιον - Μαραθιάς - Μυρτέα - Παλαιόμυλος - Πέρεβος - Πάμφιον - Πετροχώρι - Σιταράλωνα |  | Τετάρτη και Σάββατο Κάθε Σάββατο Τετάρτη και Σάββατο Τετάρτη και Σάββατο Τετάρτη και Σάββατο Κάθε Σάββατο Κάθε Σάββατο Τετάρτη και Σάββατο Τετάρτη και Σάββατο Τετάρτη και Σάββατο Τετάρτη και Σάββατο Τετάρτη και Σάββατο Τετάρτη και Σάββατο Τετάρτη και Σάββατο Τετάρτη και Σάββατο Τετάρτη και Σάββατο |  | 05:00-06:00 03:00-05:00 06:00-07:00 06:00-07:00 Τ(04-00-05:00)Σ(03:00-05:00) 03:00-05:00 03:00-05:00 Τ(04-00-05:00)Σ( 03:00-5:00) 07:00-08:00 06:00-07:00 06:00-07:00 06:00-07:00 07:00-08:00 Τ(05-00-06:00)Σ( 07:00-08:00) 07:00-08:00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Δήμος Δωρίδος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Δημοτική Ενότητα Ευπαλίου Τοπικές Κοινότητες: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Δροσάτου Πευκάκι - Ευπαλίου Γρηγορίτικα - Κάμπου - Καστρακίου - Κλήμα Πηγή - Μαλαμάτων Άγιος Πολύκαρπος - Μανάγουλης Λόγγος Χιλιαδού - Μαραθιά - Μοναστηρακίου Σκάλωμα - Παλιοξαρίου - Ποτιδάνειας - Παραλία Σεργούλας - Τείχιου - Τρικόρφου - Φιλοθέης |  | Κάθε 21 ημέρες (Δευτέρα ) Κάθε Τρίτη Τρίτη και Παρασκευή Κάθε 21 ημέρες (Δευτέρα) Κάθε 21 ημέρες (Δευτέρα) Τρίτη και Παρασκευή Κάθε Τρίτη Κάθε Τρίτη Τρίτη και Παρασκευή Τρίτη και Παρασκευή Τρίτη και Παρασκευή Τρίτη και Παρασκευή Τρίτη και Παρασκευή Τρίτη και Παρασκευή Τρίτη και Παρασκευή Τρίτη και Παρασκευή Κάθε 21 ημέρες (Δευτέρα) Κάθε 21 ημέρες (Δευτέρα) Τρίτη και Παρασκευή Κάθε 21 ημέρες (Δευτέρα) Κάθε 21 ημέρες (Δευτέρα) Κάθε 21 ημέρες (Δευτέρα) |  | 03:00-04:00 03:00-0400 03:00-04:00 03:00-04:00 03:00-04:00 03:00-04:00 03:00-04:00 03:00-04:00 09:00-10:00 09:00-10:00 09:00-10:00 09:00-10:00 09:00-10:00 08:00-09:00 08:00-09:00 08:00-09:00 04:00-05:00 04:00-05:00 07:00-08:00 07:00-08:00 04:00-05:00 03:00-04:00 03:00-04:00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Δημοτική Εν. Λιδωρικίου |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 58 |
|  | Τοπικές Κοινότητες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • Αμυγδαλιά • Λιδορίκι • Μαλανδρίνο • Παλαιόκαστρο • Πεντάπολη |  | Τρίτη-Παρασκευή Τρίτη-Παρασκευή Τρίτη-Παρασκευή Τρίτη-Παρασκευή Τρίτη-Παρασκευή | 6:00-7:00 6:00-7:00 5:00-6:00 6:00-7:00 5:00-6:00 |  |  |  |  |  |  |  |

| Δημοτική Εν. Βαρδουσίων | *Δευτέρα *Δευτέρα *Δευτέρα *Δευτέρα *Δευτέρα | 5:00-7:00 5:00-7:00 5:00-7:00 5:00-7:00 5:00-7:00 |
| --- | --- | --- |
| Τοπικές Κοινότητες |  |  |
| • Αρτοτίνα • Κόκκινο • Ζωργιάνος • Κροκύλειο • Πενταγιοί |  |  |

| Δημοτική Εν. Τολοφώνος |  |  |
| --- | --- | --- |
| Τοπικές Κοινότητες | Ημέρες Αποκομιδής | Ώρες Αποκομιδής |
| • Πάνορμος • Όρμος Λεμονιάς • Ερατεινή • Παραλία Τολοφώνας • Τολοφώνα • Άγιος Νικόλαος • Άγιος Σπυρίδων • Κλοβινός • Σπηλιά • Χανιά • Τριζόνια • Γλυφάδα | Παρασκευή Παρασκευή Τρίτη-Παρασκευή Τρίτη-Παρασκευή Τρίτη Παρασκευή Παρασκευή Τρίτη Τρίτη-Παρασκευή Τρίτη-Παρασκευή Τρίτη-Παρασκευή Τρίτη-Παρασκευή | 7:00-8:00 7:00-8:00 7:00-8:00 7:00-8:00 7:00-8:00 4:00-5:00 4:00-5:00 6:00-7:00 8:00-9:00 8:00-9:00 8:00-9:00 8:00-9:00 |

* Εβδομάδες αποκομιδής στην Ορεινή Δωρίδα :2η, 6η, 10η, 13η, 16η, 19η, 22η, 25η, 27η, 29η, 31η, 32η, 33η, 34η, 35η, 36η, 39η, 42η, 45η, 49η

# Εξοπλισμός   του Συστήματος Ανακύκλωσης (μπλέ κάδοι).

Ο Εξοπλισμός  που  διαθέτει ο Σύνδεσμος  για την λειτουργία του συστήματος

είναι ο εξής :

- Δύο ειδικά οχήματα 16  m3  .

- 1046  μπλε  κάδοι  1.100  λίτρων

- Έντυπο  διαφημιστικό υλικό .

# ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Το αντικείμενο  , που θα συσταθεί με τη  σύμβαση , είναι η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΜΠΛΕ  ΚΑΔΩΝ) ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  1Ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ και   συγκεκριμένα την διάθεση του  κατάλληλου  προσωπικού για την  αποκομιδή των απορριμμάτων, την μεταφόρτωσή τους, την  μεταφορά  τους στο Κ Δ ΑΥ Πάτρας και την    οργάνωση  της  υπηρεσία της  αποκομιδής.

Ο Ανάδοχος   λειτουργίας του συστήματος της  ανακύκλωσης (μπλε  κάδων) υποχρεούται να παρέχει τις παρακάτω εργασίες προς τον Φορέα του έργου :

- ΤΗΝ  ΤΗΡΗΣΗ  ΤΟΥ  ΚΑΝΟΝΩΝ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   ΣΥΛΛΟΓΗΣ   ΚΑΙ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ο Ανάδοχος   υποχρεούται στην υποχρεωτική τήρηση  όλων  των  κανόνων υγιεινής και ασφάλειας που αφορούν την συλλογή και  μεταφορά απορριμμάτων μαζί με τους Κανονισμούς λειτουργίας  καθαριότητας όλων των δήμων του συνδέσμου

και κυρίως  σε ότι αφορά  τις  υποχρεώσεις του συνδέσμου απέναντι στη  Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.(η από 22-5-08 σύμβαση συνεργασίας).

- ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

Οι εργασίες περιλαμβάνουν, την καθημερινή καταγραφή της Ποσότητας και Είδους των Απόβλητων (ποσοτική και ποιοτική ), κάθε συνεργείου αποκομιδής, την διενέργεια περιοδικά προληπτικών δειγματοληψιών, την συμπλήρωση στοιχείων κλπ.

- ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Ακολουθείται  η  τακτική της μηχανικής αποκομιδής , με οχήματα – απορριμματοφόρα - που διαθέτει στον ανάδοχο ο σύνδεσμος,  μαζί με  ένα δίκτυο μπλέ κάδων  1100 λίτρων (1046 στον αριθμό)  αναπτυγμένο σε όλο τον χώρο ευθύνης του συνδέσμου.

Θα  πρέπει   το  κάθε  απορριμματοφόρο – στην βάρδια  του  να στελεχώνεται κατά  ελάχιστο  από έναν  Οδηγό και  δύο εργάτες  καθαριότητας.

- ΤΗΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΔΑΥ ΠΑΤΡΑΣ.

Στα πλαίσια της παρούσας Εργολαβίας, προβλέπεται  η  καθημερινή μεταφορά των υλικών  που συλλέγονται , στο ΚΔΑΥ Πάτρας – τα   έξοδα  διέλευσης  Ρίου – Αντιρρίου  θα  βαραίνουν τον Ανάδοχο .

Υπάρχει  η  δυνατότητα ,  για λόγους  οικονομίας  ,  η μεταφορά τους  στο ΚΔΑΥ  ανά   δεύτερη   και  τρίτη  μέρα   μέσω μεταφόρτωσης  που  θα  γίνεται   όμως  σε αδειοδοτημένο  χώρο  . Στην περίπτωση  αυτή  τα  έξοδα  μεταφόρτωσης   ( μίσθωση χώρου – μίσθωση  ειδικών  οχημάτων - καύσιμα – συντήρηση  οχημάτων- ασφάλεια οχημάτων – διόδια)  βαραίνουν τον ανάδοχο.

Τέλος   θα πρέπει   ο ανάδοχος  να  εξασφαλίσει   τη  δυνατότητα  μεταφόρτωσης  των  απορριμμάτων  σε   αδειοδοτημένο   χώρο   για  το  μέρες που  θα  είναι κλειστό το  Κ Δ Α Υ ( ζημιές – απεργίες – αναβαθμίσεις  συστήματος κ.α.).

- ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν, τους απαιτούμενους ελέγχους και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους που διέπουν την αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων .

Σχετική  η  Αρ. πρωτ. Οικ.129043 / 4345 /8 – 7 – 2011  εγκύκλιους  του ΥΠΕΚΑ  με  θέμα : Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.

- ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Η ορθή διαχείριση επιβάλλει την ύπαρξη σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Το σχέδιο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει ενέργειες  (δυνατότητα αποθήκευσης των υλικών, και αποκομιδής με 1 συνεργείο)  για την αντιμετώπιση των πιθανών έκτακτων περιστατικών, που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την λειτουργία του συστήματος.

- ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας, είναι η εκτέλεση μιας σειράς εργασιών που αφορούν την ορθή λειτουργία και συντήρηση του συνόλου του εξοπλισμού (κάδοι – οχήματα κ.α.) συμπεριλαμβανομένης της πλύσης των κάδων τουλάχιστον 2 φορές  το  χρόνο .  Στις υποχρεώσεις του Συνδέσμου περιλαμβάνονται οι εργασίες συντήρησης –αποκατάστασης τυχόν βλαβών,πλην καθαρισμών-πλυσιμάτων –γρασαρισμάτων(τα  αναλώσιμα υλικά  της  συντήρησης βαραίνουν  τον  σύνδεσμο).

- ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Οι εργασίες περιλαμβάνουν, την Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων από τη λειτουργία της μονάδας, την Ενημέρωση του Φορέα και άλλων αρμοδίων για τη λειτουργία της μονάδας, την τήρηση αρχείων καταγραφών, την υποβολή μηνιαίας και ετήσιας έκθεσης, την εκτέλεση ενεργειών βελτιστοποίησης του συστήματος  κλπ.

- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   – ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ

Για την εκτέλεση όλων των εργασιών για την συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων , (όπως  περιγράφεται στην από 22-5-2008 σύμβαση συνεργασίας  με την Ε.Ε.Α.Α.  Α.Ε. Το προσωπικό που οφείλει να παρέχει ο Ανάδοχος, για την ορθή λειτουργία του συστήματος ανακύκλωσης  παρουσιάζεται στο αντίστοιχο άρθρο της παρούσας και θα πρέπει να είναι κάτοικοι  και δημότες  της περιοχής  ευθύνης του συνδέσμου.

- ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Διευκρινίζεται ότι στις δαπάνες του Αναδόχου περιλαμβάνονται και τα παρακάτω:

- Οι δαπάνες προσωπικού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης.

- Οι δαπάνες σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας.

- Οι δαπάνες για την εκπαίδευση του προσωπικού που θα υποδειχθεί από τον Φορέα για τη λειτουργία της ανακύκλωσης  .

- Οι  δαπάνες  ατομικών  μέσων προστασίας.

11. ΓΕΝΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Το σύνολο των λειτουργιών που αναφέρθηκαν παραπάνω, απαιτεί την ύπαρξη κεντρικής εποπτείας.

Η κεντρική εποπτεία των εγκαταστάσεων θα ασκείται  από υπάλληλο (Π.Ε/Τ.Ε)  και θα έχει την ευθύνη για την ορθή παρακολούθηση του Συστήματος με

- Κατάρτισης  προγράμματος λειτουργίας της μονάδας.

Το πρόγραμμα λειτουργίας  αφορά

α. Ημερήσιο πρόγραμμα.

Ωράριο εργασίας του προσωπικού, σε βάρδιες εργασίας (τουλάχιστον δύο των τριών ατόμων κάθε μία) - δρομολόγια  ανά περιοχή με στόχο την συλλογή  απορριμμάτων  από 350  κάδους.

β. Εβδομαδιαίο πρόγραμμα.

Λαμβάνεται υπόψη η διακύμανση του φορτίου τις ημέρες της εβδομάδας.

γ. Τρίμηνο πρόγραμμα (ή εξάμηνο)

Προβλέπεται η διαθεσιμότητα προσωπικού και μηχανημάτων για κάθε μια εποχή με βάση τις ιδιομορφίες της π.χ. για το καλοκαίρι ιδιαίτερη έμφαση λόγο  μεγαλύτερου πληθυσμού

δ. Ετήσιο πρόγραμμα.

Προβλέπεται η διαθεσιμότητα του προσωπικού, μηχανημάτων

Το πρόγραμμα λειτουργίας εκφράζεται με τον προγραμματισμό των κανονικών αδειών του προσωπικού, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και συντήρησης του εξοπλισμού, την επιμόρφωση του προσωπικού, τη μακρόχρονη επισκευή μηχανημάτων, κ.α.

2. Τον έλεγχο και την καταγραφή των φορτίων που συλλέγονται

3.Τις γενικές εργασίες οργάνωσης και ελέγχου της μονάδας.

# ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Για την εκτέλεση όλων των εργασιών  το ελάχιστο μόνιμο προσωπικό του Αναδόχου, για την ορθή λειτουργία του συστήματος  παρουσιάζεται στο κάτωθι πίνακα  και  κατά  προτίμηση  κάτοικοι  και δημότες του χώρου ευθύνης  του συνδέσμου, για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος , μια  και   είναι γνώστες  των τοπικών ειδικών συνθηκών εργασίας (ορεινός όγκος- επαρχιακό οδικό δίκτυο σε άσχημη κατάσταση, χωριά με στενούς δρόμους  κ.α.,)   :

| Α/Α | Θέση απασχόλησης | Ειδικότητα | ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) |
| 1 | Υπεύθυνος επίβλεψης | Κάτοχος Πτυχίου με αντικείμενο σπουδών στην Διαχείριση Περιβάλλοντος Διπλωματούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ με εμπειρία στη διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων | 1 |
| 2 | Οδηγός Οχημάτων – Χειριστής Μηχανημάτων | Κάτοχοι άδειας με εμπειρία στην οδήγηση και χειρισμό απορριμματοφόρου. | 3 |
| 3 | Εργάτης γενικών καθηκόντων | Εργάτες καθαριότητας με εμπειρία στην αποκομιδή απορριμμάτων | 4 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  | 8 |

Το  τιμολόγιο της  μηνιαίας  παροχής  υπηρεσιών   θα  συνοδεύεται  υποχρεωτικά από  μηνιαία  κατάσταση  προσωπικού θεωρημένη  από την επιθεώρηση  εργασίας.

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

1-3-2018

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ |  |  | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- | --- |
| Για τα τεχνικά στοιχεία | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ |  | Ο Δ/ντής Περιβάλλοντος |

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ @ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ         και  Ποιότητας  Ζωής

Βλαχάκης  Γεώργιος                               Βλαχάκης  Γεώργιος                       Νικήτας   Πολύδωρος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.         Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε               Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

Για  τα   οικονομικά  στοιχεία

Ο  Υπάλληλος  του  Συνδέσμου                                                     Ο  Πρόεδρος   του  Συνδέσμου

Σαλαμούρας   Χρήστος