| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | Μελέτη : Μελέτες αποκατάστασης κατολίσθησης στην Τ.Κ. Αράχωβας της Δ.Ε. Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας |
| --- | --- |
|  | Πηγή Χρηματοδότησης: Πιστώσεις Δήμου Ναυπακτίας (13.000,00 Ευρώ) (8.300 Ευρώ Κ.Α. : 30-7413.036 & 4.700,00 Ευρώ Κ.Α. : 30-7413.037) |
|  | Προεκτιμόμενη Αμοιβή : 12.629,20€ |
|  | CPV : 71320000-7 «Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών» |
|  | Αριθμός Μελέτης : 10 / 2019 |

Δήμος Ναυπακτίας

Ναύπακτος  05 Απρίλιος 2019

Πίνακας Περιεχομένων

1. Πρόγραμμα απαιτούμενων μελετών

2. Χρονοδιάγραμμα

# Πρόγραμμα απαιτούμενων μελετών

Οι μελέτες που προβλέπονται να εκπονηθούν προκειμένου να αξιολογηθούν η ποιότητα των υλικών επίχωσης και του οπλισμού καθώς και η συμπεριφορά τους κατά την τοποθέτηση και την χρήση τους ώστε να προταθεί η ακριβής μέθοδος και η διαστασιολόγηση της κατασκευής που προτείνεται στην τεχνική έκθεση Τ-2970 του Ι.Γ.Μ.Ε. είναι :

## Γεωτεχνική μελέτη αποκατάστασης κατολίσθησης στην Τ.Κ. Αράχωβας της Δ.Ε. Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας.

## Στατική μελέτη αποκατάστασης κατολίσθησης στην Τ.Κ. Αράχωβας της Δ.Ε. Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας.

α. 	Γεωτεχνική μελέτη αποκατάστασης κατολίσθησης στην Τ.Κ. Αράχωβας της Δ.Ε. Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας.

Η μελέτη θα εκπονηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν.4412/2016 ώστε να γίνει στοχευμένη γεωτεχνική μελέτη για την θέση της κατολίσθησης που έγινε στην Τ.Κ. Αράχωβας σύμφωνα με την τεχνική έκθεση Τ-2970 του Ι.Γ.Μ.Ε. και προκειμένου να αξιολογηθούν η ποιότητα των υλικών επίχωσης και του οπλισμού καθώς και η συμπεριφορά τους κατά την τοποθέτηση και την χρήση τους.

β.	Στατική μελέτη αποκατάστασης κατολίσθησης στην Τ.Κ. Αράχωβας της Δ.Ε. Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας.

Η μελέτη θα εκπονηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν.4412/2016 και με την εκπόνηση της εν λόγω στατικής μελέτης στην θέση της κατολίσθησης που έγινε στην Τ.Κ. Αράχωβας ώστε να προταθεί η ακριβής μέθοδος και η διαστασιολόγηση της κατασκευής που προτείνεται στην τεχνική έκθεση Τ-2970 του Ι.Γ.Μ.Ε..

# Χρονοδιάγραμμα

α. 	Γεωτεχνική μελέτη αποκατάστασης κατολίσθησης στην Τ.Κ. Αράχωβας της Δ.Ε. Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας.

Η συνολική συμβατική προθεσμία για την εκτέλεση της σύμβασης της μελέτης, όπως αυτή προσδιορίζεται στο παρόν τεύχος, ανέρχεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης της μελέτης.

Η έναρξη της προθεσμίας συμπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, με την επομένη της υπογραφής της.

γ.	Στατική μελέτη αποκατάστασης κατολίσθησης στην Τ.Κ. Αράχωβας της Δ.Ε. Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας.

Η συνολική συμβατική προθεσμία για την εκτέλεση της σύμβασης της μελέτης, όπως αυτή προσδιορίζεται στο παρόν τεύχος, ανέρχεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης της μελέτης.

Η έναρξη της προθεσμίας συμπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, με την επομένη της υπογραφής της.

| ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Μελέτη | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | 5ος | 6ος | 7ος | 8ος | 9ος | 10ος | 11ος | 12ος | 1ος | 2ος | 3ος | 4ος | 5ος | 6ος | 7ος | 8ος | 9ος | 10ος | 11ος | 12ος |
| 1. | Γεωτεχνική Μελέτη |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Γεωτεχνική μελέτη αποκατάστασης κατολίσθησης στην Τ.Κ. Αράχωβας της Δ.Ε. Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Στατική |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Στατική μελέτη αποκατάστασης κατολίσθησης στην Τ.Κ. Αράχωβας της Δ.Ε. Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Σύνταξη Φ.Α.Υ.- Σ.Α.Υ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ναύπακτος 05 / 04 / 2019 | Ναύπακτος 05 / 04 / 2019 | Ναύπακτος 05 / 04 / 2019 |
| --- | --- | --- |
| Οι Τεχνικοί | Ο Προϊστάμενος Τμήματος | ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
|  | Μελετών & Τεχνικών Έργων | Ο Διευθυντής |
|  |  | Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών |
| ###### Αθανάσιος Λαουρδέκης |  |  |
| Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. |  |  |
|  | Μαγδαληνή Καζανά |  |
|  | Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. | Γεώργιος Κέστος |
| ###### Νικόλαος Βελαώρας |  | Αρχιτέκτονας Μηχανικός Π.Ε. |
| Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. |  |  |